| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» |
| Тема контрольного мероприятия | Проверка соблюдения ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» условий контрактов от 24 апреля 2023 г. № 54-23 (реестровый № 2525705616323000098) на выполнение работ по восстановлению автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Вачском районе Нижегородской области и от 24 апреля 2023 г. № 55-23 (реестровый № 2525705616323000099) на выполнение работ по восстановлению автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения в Воскресенском районе Нижегородской области, заключенных с ООО «Хлорофилл». |
| Основание для проведения контрольных действий | Приказ министерства финансов Нижегородской области от 8 сентября 2023 г. № 88-п «О проведении внеплановой выездной проверки в отношении государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | С 11 сентября 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
| Проверенный период | С 24 апреля 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
| Выявленные нарушения | В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и пункта 5.1.5 контрактов (от 24 апреля 2023 г. № 54-23 и № 55-23) на запрос подрядчика о выдаче разрешения на производство работ ГКУ НО «ГУАД» направило мотивированный отказ на полученный письменный запрос о разрешении производства работ на объектах с нарушением срока. |
| Вынесено представление об устранении нарушений/срок исполнения | 1. В срок до 14 декабря 2023 г. включительно принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, обеспечив в ГКУ НО «ГУАД» надлежащий внутренний контроль за исполнительской дисциплиной работников в части своевременности исполнения обязательств по контракту при взаимодействии с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 2. В срок до 14 декабря 2023 г. включительно рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц ГКУ НО «ГУАД» к дисциплинарной ответственности. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Представление исполнено в срок. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. Обеспечен внутренний контроль за исполнительской дисциплиной работников в части своевременности исполнения обязательств по контракту. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц. |