| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях и недостатках, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах |  |
| --- | --- |
| Объекты контроля | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семьянская средняя школа. |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Воротынский Нижегородской области, соблюдения условий соглашений о предоставлении средств областного бюджета, соблюдения условий договоров, заключенных в целях исполнения соглашений о предоставлении средств из бюджета, достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 180, на капитальный ремонт здания МБОУ Семьянская средняя школа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Школьная, д. 2. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Плановая выездная проверка. |
| Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий | С 10 ноября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. |
| Проверенный период | С 1 января 2024 г. по 21 ноября 2025 г. |
| Выявленные нарушения | 1. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 2-м контрактам. В период проверки стоимость невыполненных работ по 1-му контракту исключена из объема выполненных работ. 2. Нарушения в части сроков оплаты выполненных работ, поставленных товаров - 13 случаев. |
| Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения | 1. Направить подрядчику требование о возмещении стоимости невыполненных работ по контракту. В случае возмещения подрядчиком стоимости невыполненных работ на лицевой счет Учреждения перечислить указанные средства в бюджет муниципального округа Воротынский Нижегородской области. В случае неудовлетворения подрядчиком в претензионном порядке требования о возмещении стоимости невыполненных работ подать в суд соответствующие исковое заявление. 2. Принять меры по недопущению оплаты стоимости невыполненных работ, исключённых из контракта. 3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 4. Установить виновных должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности. Исполнение: по 7 апреля 2026 г. |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось. |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений | Информация будет размещена после 8 апреля 2026 г. |